## Slide 1: Інженерія програмного забезпечення
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of High Technologies
Bohdan Sus
bnsuse@gmail.com

## Slide 2: Класифікація технологій програмування
Підходи зі слабкою формалізацією
Підходи не використовують явних технологій і їх можна застосовувати тільки для дуже маленьких проектів, як правило, завершуються створенням демонстраційного прототипу.
До підходів зі слабкою формалізацією відносяться так звані ранні технологічні підходи, наприклад підхід "кодування і виправлення".

## Slide 3: Суворі підходи
(класичні, жорсткі, передбачувані) підходи Цю групу підходів рекомендується застосовувати для середніх, великомасштабних і гігантських проектів з фіксованим обсягом робіт.
Основна вимога до таких проектів - передбачуваність.

## Slide 4
Каскадні технологічні підходи
Класичний каскадний підхід
Каскадно-поворотний підхід
Каскадно-ітераційний підхід
Каскадний підхід з процесами, що перекриваються
Каскадний підхід з підпроцесами
Спіральна модель.
Каркасні підходи
Раціональний уніфікований процес
Генетичні підходи
Синтезуюче програмування
Програмування збірки(розширюване)
Конкретизуюче програмування
Підходи на основі формальних перетворень
Технологія стерильного цеху
Формальні генетичні підходи

## Slide 5: Agile
Гнучкі (адаптивні, легкі) підходи
Рекомендується застосовувати для невеликих або середніх проектів в разі незрозумілих (або таких, що змінюються) вимог до системи.
Команда розробників повинна бути відповідальною і кваліфікованою, а замовники повинні бути згодні брати участь в розробці.

## Slide 6
Еволюційне прототипування
Ітеративна розробка
Інкрементна розробка
Адаптивні підходи
Екстремальне програмування
Адаптивна розробка
Підходи дослідницького програмування

## Slide 7: Характеристики методологій проектування
Стратегія конструювання
Адаптивність процесу
Етапи і зв’язки між ними
Формулювання вимог

## Slide 8: Стратегії конструюювання програмного забезпечення
Однократні
Визначені всі вимоги, один цикл конструювання, проміжних версій немає
Інкрементні
Визначені всі вимоги, багато циклів конструювання, можуть бути проміжні версії
Еволюційні
Визначені не всі вимоги, багато циклів конструювання, проміжні версії можуть поширюватись

## Slide 10: Причини невдач IT-проектів
  Чому IT-проекти терплять невдачі?
  Чому, здавалося б, добре спланований проект не вкладається в часові рамки?
  Чому після деякого часу з'ясовується, що наявного бюджету недостатньо?
  Чому отриманий у результаті продукт не має попиту?

## Slide 11: Нереалістичні часові рамки.
Правильно оцінити час, необхідний для виконання проекту, - складне завдання, вирішення якого часто не під силу навіть досвідченим менеджерам.
Існують спеціальні критерії, які допомагають ухвалювати правильні рішення, такі як облік часу в людино-годинах та ін.
Завдання залишається складним, велике значення грамотний облік ризиків.

## Slide 12: Мала кількість виконавців.
Іноді менеджер вирішує заощадити, іноді переоцінює можливості своїх співробітників
іноді в ході розробки з'ясовується, що завдання складніше, ніж здавалося насправді
проблема недоліку робочих рук, так або інакше, виникає достатньо часто.

## Slide 13: Розмиті межі проекту.
Одна з найбільш серйозних причин невдачі проекту - нечітко сформульовані цілі, велика кількість змін в ході розробки.
Наприклад, багатоповерхові будинки і дачні будиночки будуються на основі застосування різних технологій і матеріалів.
Якщо вам доведеться управляти проектом - зробіть все, щоб чітко сформулювати вимоги до системи відповідно до побажань користувача.

## Slide 14: Недостатність засобів.
Крайнощі при плануванні бюджету: надмірне роздування (підхід песиміста) і надмірне зменшення (підхід оптиміста).
Використання першого підходу найчастіше призводить до того, що команда втрачає проект. "Дуже дорого, ми йдемо до Ваших конкурентів".
Другий підхід часто застосовується не тільки через оптимізм менеджменту, але і в рекламних цілях, щоб за всяку ціну виграти проект. "Ми зараз напишемо дешевше за всіх, а там буде видно".

## Slide 15
На жаль, надалі доводиться розплачуватися за демпінгові заходи.
Якісно реалізувати проект за виділені гроші виявляється просто неможливим.
Представляється розумним оцінювати бюджет реально з деякою перестраховкою на випадок непередбачених ситуацій
Не виграємо цей проект - виграємо інший. Гірше, якщо виграємо, але провалимо. В нашу спроможність більше можуть і не повірити.

## Slide 16: Кваліфіковані кадри.
Недостатня кількість кваліфікованих фахівців - одна з істотних проблем галузі.
Технології розвиваються з такою швидкістю, що професіонали вимушені весь час оновлювати свої знання.
Відносна новизна самої області IT, з одного боку, впровадження інформаційних технологій, що стає повсюдним, у всі сфери людської діяльності, з іншого боку означає, все зростаючий попит на фахівців.
Це призводить до недостатнььої кількості кваліфікованих кадрів

## Slide 17: Процес розробки програмного забезпечення

## Slide 18: Завдання інженера
Знати основні концепції, що лежать в основі процесу створення програмного забезпечення і моделей цього процесу
Мати уявлення про основні моделі процесу створення програмного забезпечення і розуміти, коли яку з них використовувати
Знати схему побудови моделей процесу формування вимог до програмного забезпечення, його розробки, тестування і модернізації
Мати уявлення про CASE-технології, призначені для підтримки процесу створення програмного забезпечення.

## Slide 19
Підготовча робота починається з вибору моделі життєвого циклу програмного забезпечення, що відповідає масштабові, значимості і складності проекту.
Процес розробки має відповідати обраній моделі.
Розробник повинен вибрати, адаптувати до умов проекту і використовувати погоджені із замовником стандарти, методи й засоби розроблення, а також скласти план виконання робіт.
Аналіз вимог до системи розглядає функціональні можливості, вимоги користувача, вимоги до надійності і безпеки, вимоги до зовнішніх інтерфейсів та ін.
Вимоги до системи оцінюються відповідно до критеріїв реалізації і можливості перевірки при тестуванні.

## Slide 20: Каскадна (водоспадна) модель
припускає строго послідовне (у часі) і однократне виконання всіх фаз проекту з детальним попереднім плануванням в контексті цілком визначених вимог до програмної системи.

## Slide 21: Переваги каскадної моделі
стабільність вимог протягом усього життєвого циклу розробки;
можливість послідовного усунення виникаючих складнощів;
визначеність і зрозумілість кроків моделі і простота її застосування;
спрощення можливості здійснення планування, контролю та управління проектом;
доступність для розуміння замовниками;
ефективність для проектів з чіткими і зрозумілими, але важко реалізованими вимогами;
ефективність для проектів з високими вимогами до якості при відсутності жорстких обмежень витрат і графіка робіт.

## Slide 22
В каскадній моделі перехід від однієї фази проекту до іншої передбачає повну коректність результату (виходу) попередньої фази.
Неточність будь-якої вимоги або некоректна її інтерпретація призводить до того, що доводиться «відкочуватися» до попередньої фази проекту
Необхідна переробка не просто вибиває проектну команду з графіка, але призводить до якісного зростання витрат і, не виключено, до припинення проекту в тій формі, в якій він спочатку замислювався.

## Slide 23: Проблеми каскадної моделі
Модель не здатна гарантувати необхідну швидкість відгуку і внесення відповідних змін у відповідь на потреби користувачів, що швидко змінюються, для яких програмна система є одним з інструментів виконання бізнес-функцій.
Таких прикладів проблем, породжуваних самою природою моделі, можна навести досить багато для відмови від каскадної моделі життєвого циклу.

## Slide 24: Проблеми каскадної моделі
При активному використанні ця модель має проблеми в переважній більшості ІТ-проектів, за винятком окремих проектів оновлення програмних систем для критично-важливих програмно-апаратних комплексів (наприклад, авіоніки чи медичного обладнання).
Практика показує, що в реальному світі, особливо у світі бізнес-систем, каскадна модель не повинна застосовуватися.
Специфіка таких систем в тому, що вимоги характеризуются високою динамікою коригування та уточнення, неможливо чітко і однозначно визначити вимоги до початку робіт з реалізації (особливо, для нових систем) і швидкої мінливістю вимог у процесі експлуатації системи.

## Slide 25: Проблеми каскадної моделі
складність чіткого формулювання вимог на початку життєвого циклу і неможливість їх динамічної зміни на його протязі
послідовність лінійної структури процесу розробки, в результаті повернення до попередніх кроків для вирішення виникаючих проблем призводить до збільшення витрат і порушення графіка робіт
непридатність проміжного продукту для використання
неможливість гнучкого моделювання систем, що не мають аналогів

## Slide 26: Проблеми каскадної моделі
пізнє виявлення проблем, пов’язаних зі складанням, у зв’язку з одночасною інтеграцією всіх результатів в кінці розробки
недостатня участь користувача у створенні системи – тільки на самому початку (при розробці вимог) і в кінці (під час приймальних тестувань)
неможливість попередньої оцінки якості системи користувачем
проблемність фінансування проекту, пов’язана зі складністю одноразової розподілу великих коштів.

## Slide 27: Обмеження області застосування каскадної моделі
використання найбільш ефективно в таких випадках:
при розробці проектів з чіткими, незмінними протягом ЖЦ вимогами, зрозумілими реалізацією і технічними методиками;
при розробці проекту, орієнтованого на побудову системи або продукту такого ж типу, як вже розроблялися розробниками раніше;
при розробці проекту, пов’язаного зі створенням і випуском нової версії вже існуючого продукту або системи;
при розробці проекту, пов’язаного з перенесенням вже існуючого продукту на нову платформу;
при виконанні великих проектів, в яких задіяно декілька великих команд розробників.

## Slide 28
Найчастіше нове прграмне забезпечення розробляється на основі існуючих програмних систем шляхом їх модифікації.

## Slide 29: Повторне використання коду (Code reuse)
Методологія проектування комп'ютерних та інших систем, що полягає в тому, що система (комп'ютерна програма, програмний модуль) частково або повністю повинна складатися з частин, написаних раніше компонентів або частин іншої системи.
Повторне використання - основна методологія, яка застосовується для скорочення трудовитрат при розробці складних систем.
Найпоширеніший випадок повторного використання коду - бібліотеки програм.

## Slide 30
Бібліотеки надають загальну досить універсальну функціональність,яка покриває обрану предметну область.
Приклади: Бібліотека функцій для роботи з комплексними числами, бібліотека функцій для роботи з 3D-графікою, бібліотека для використання протоколу TCP/IP, бібліотека для роботи з базами даних.
Розробники нової програми можуть використовувати існуючі бібліотеки для вирішення своїх завдань.

## Slide 31
Це зазвичай трапляється там, де розробники проекту знають про раніше створені програмні продукти, у складі яких є компоненти, що приблизно задовольняють вимогам розроблювальних компонентів.
Ці компоненти модифікуються відповідно до нових вимог і потім включається до складу нової системи.
В еволюційній моделі розробки для прискорення процесу створення ПЗ повторне використання раніше створених компонентів застосовується досить часто.

## Slide 32
Неформальне рішення про повторне використання раніше створених програмних компонентів зазвичай приймається незалежно від загального процесу створення ПЗ.
Разом з тим протягом декількох останніх років усе більш широко застосовується підхід до створення ПЗ, заснований саме на повторному використанню раніше створених програмних модулів.

## Slide 33
Цей підхід заснований на наявності великої бази існуючих програмних компонентів, які можна інтегрувати в створювану нову систему.
Часто такими компонентами є програмні продукти, що вільно продаються на ринку, які можна використовувати для виконання певних спеціальних функцій, таких як форматування тексту, числові обчислення

## Slide 34: Модифікація вимог.
На цій стадії аналізуються вимоги з урахуванням інформації про компоненти, отримані на попередньому етапі.
Вимоги модифікуються таким чином, щоб максимально використовувати можливості відібраних компонентів.
Якщо зміна вимог неможлива, повторно виконується аналіз компонентів для того, щоб знайти альтернативне рішення.

## Slide 35: Розробка і складання системи
Етап безпосереднього створення системи.
В рамках розглянутого підходу складання системи є скоріше частиною розробки системи, ніж окремим етапом.

## Slide 36: Проектування системи.
На даному етапі проектується структура системи або модифікується існуюча структура повторно використовуваної системи.
Проектування повинне враховувати відібрані програмні компоненти і будувати структуру відповідно до їхніх функціональних можливостей.
Якщо деякі готові програмні компоненти недоступні, проектується нове програмне забезпечення.

## Slide 37: Модель покрокової розробки
В каскадній моделі створення ПЗ визначення вимог здійснюється разом із замовником до початку проектування системи
Cистемна архітектура повинна бути створена до початку безпосередньої реалізації (кодування) системи.

## Slide 38
Зміни у вимогах, зроблені на етапі написання коду, призводять до необхідності виконання повторних робіт із проектування і кодування системи.
Разом з тим до переваг каскадної моделі можна віднести простоту керування процесом створення ПЗ (у рамках даної моделі), а також наявність окремих етапів проектування і реалізації, що приводить до створення цілком працездатних систем, у яких враховані всі зміни в специфікації, зроблені вже під час самого процесу розробки ПЗ.

## Slide 39
На відміну від каскадної, в еволюційній моделі можна відкласти прийняття остаточних розв'язків про специфікацію і структурі системи
це може привести до створення погано структурованої системи, яка буде також важка в супроводі.

## Slide 40
Модель покрокової розробки поєднує переваги еволюційної та каскадної систем.
Ця модель була запропонована як спроба зменшити кількість повторно виконуваних робіт у процесі створення ПЗ
Збільшити для замовника часовий період остаточного ухвалення рішення про всі деталі системних вимог

## Slide 41: Модель покрокової розробки
В процесі покрокової розробки замовник спочатку в загальних рисах визначає ті сервіси (функціональні можливості), які мають бути у системи.

## Slide 42
Встановлюються пріоритети, визначається, які сервіси більш важливі, а які ‒ менше.
Визначається кількість кроків розробки.
На кожному кроці повинен бути отриманий системний компонент, що реалізує визначену підмножину системних функцій.
Розподіл реалізації системних сервісів по кроках розробки залежить від їхніх пріоритетів.
Сервіси з більш високими пріоритетами реалізуються в першу чергу.

## Slide 43
Послідовність кроків розробки визначається заздалегідь до початку їх виконання.
На перших кроках деталізуються вимоги для сервісів, потім для їхньої реалізації
В ході їх реалізації аналізуються і деталізуються вимоги для компонентів, які будуть розроблятися на більш пізніх кроках, причому зміна вимог для тих компонентів, які вже перебувають у процесі розробки, не допускається.

## Slide 44
Програмний компонент передається замовнику для інтегрування в підсистему, що реалізує певний системний сервіс.
Замовник може експериментувати з готовими підсистемами і компонентами щоб уточнити вимоги, пропоновані до наступних версій уже готових компонентів або до компонентів, розроблювальних на наступних кроках.

## Slide 45
не передбачається, що на кожному кроці використовується той самий підхід до процесу розробки компонентів.
Якщо створюваний компонент має добре розроблену специфікацію, то для його створення можна застосувати каскадну модель.
Якщо ж вимоги визначені нечітко, можна використовувати еволюційну модель розробки.

## Slide 46
По завершенню чергового кроку розробки отриманий компонент інтегрується з раніше зробленими компонентами; таким чином, після кожного кроку розробки система здобуває все більшу функціональну завершеність.
Загальносистемні функції в цьому процесі можуть реалізуватися відразу або поступово, в міру розробки необхідних компонентів.

## Slide 47: Переваги покрокової розробки
Замовнику немає необхідності чекати повного завершення розробки системи, щоб одержати про неї представлення.
Компоненти, отримані на перших кроках розробки, задовольняють найбільш критичним вимогам (тому що мають найбільший пріоритет) і їх можна оцінити на самій ранній стадії створення системи.

## Slide 48
Замовник може використовувати компоненти, отримані на перших кроках розробки, як прототипи і провести з ними експерименти для уточнення вимог до тих компонентів, які будуть розроблятися пізніше.
Це зменшує ризик загальносистемних помилок.
В розробці окремих компонентів можливі помилки, але ці компоненти повинні пройти відповідні тестування і атестацію, перш ніж їх передадуть замовнику.

## Slide 49
Оскільки системні сервіси з високим пріоритетом розробляються першими, а всі наступні компоненти інтегруються з ними, виходить так, що найбільш важливі підсистеми зазнають більш ретельного тестування і перевірки.
Це значно знижує ймовірність програмних помилок в особливо важливих частинах системи.

## Slide 50: Проблеми покрокової розробки
Компоненти, одержувані на кожному кроці розробки, мають відносно невеликий розмір (зазвичай не більш 20 000 рядків коду), але повинні реалізувати яку-небудь системну функцію.
Відобразити безліч системних вимог до компонентів потрібного розміру досить складно.
Багато систем повинні мати набір базових системних властивостей, які реалізуються спільно різними частинами системи.
Оскільки вимоги детально не визначені доти, поки не будуть розроблені всі компоненти, буває досить складно розподілити загальносистемні функції по компонентах.

## Slide 51: Екстремальне програмування
(Extreme programming), усуває деякі недоліки методу покрокової розробки.
Метод заснований на покроковій розробці малих програмних компонентів, що реалізують невеликі функціональні вимоги, постійнім залученням замовника в процес розробки і знеособленім програмуванні.

## Slide 52: Спіральна модель розробки
Найбільш відомим і поширеним варіантом еволюційної моделі є спіральна модель, що стала вже фактично самостійної моделлю, що має різні сценарії розвитку і деталізації.
Відмінною особливістю цієї моделі є спеціальна увага ризикам, що впливає на організацію життєвого циклу.
Головне досягнення спіральної моделі полягає в тому, що вона пропонує спектр можливостей адаптації вдалих аспектів існуючих моделей процесів життєвого циклу.

## Slide 53: Спіральна модель розробки
Модель спіральної розробки характерна при розробці новаторських (нетипових) систем.
На початку роботи над проектом у замовника і розробника немає чіткого бачення підсумкового продукту (вимоги не можуть бути чітко визначені) або стовідсоткової впевненості в успішній реалізації проекту (ризики дуже великі).
В зв’язку з цим приймається рішення розробки системи по частинах з можливістю зміни вимог або відмови від її подальшого розвитку.
Розвиток проекту може бути завершено не тільки після стадії впровадження, але і після стадії аналізу ризику.

## Slide 55
Процес створення ПЗ представлений у вигляді послідовності окремих процесів з можливим зворотним зв'язком між ними, тут процес розробки представлений у вигляді спіралі.
Кожний виток спіралі відповідає однієї стадії (ітерації) процесу створення ПЗ.
Внутрішній виток спіралі відповідає стадії ухвалення рішення про створення ПЗ
На наступному витку визначаються системні вимоги, далі стадія (виток спіралі) проектування системи і т.д.

## Slide 56: Визначення цілей.
Визначаються цілі кожної ітерації проекту.
Встановлюються обмеження на процес створення ПЗ і на сам програмний продукт, уточнюються плани виробництва компонентів.
Визначаються проектні ризики (наприклад, ризик перевищення строків або ризик перевищення вартості проекту).
Залежно від "виявлених” ризиків, можуть плануватися альтернативні стратегії розробки ПЗ.

## Slide 57: Оцінка і зменшення ризиків.
Для кожного певного проектного ризику проводиться його детальний аналіз.
Плануються заходи для зменшення ризиків.
Якщо існує ризик, що системні вимоги визначені неправильно, планується розробити прототип системи.

## Slide 58: Розробка і тестування.
Після оцінки ризиків вибирається модель процесу створення системи.
Якщо переважають ризики, пов'язані з розробкою інтерфейсів, найбільш доцільною буде еволюційна модель розробки ПЗ з прототипуванням.
Якщо основні ризики пов'язані з відповідністю системи і специфікації, краще слід застосувати модель формальних перетворень.
Каскадна модель може бути застосована в тому випадку, якщо основні ризики визначені як помилки, які можуть виявитися на етапі складання системи.

## Slide 59: Планування.
Переглядається проект і приймається рішення про те, чи починати наступний виток спіралі.
Якщо приймається рішення про продовження проекту, розробляється план на наступну стадію проекту.

## Slide 60: Аналіз компонентів.
Маючи специфікацію вимог, на цьому етапі здійснюється пошук компонентів, які могли б задовольнити сформульованим вимогам. Зазвичай неможливо точно використати функції, реалізовані готовими компонентами, і функції, визначені специфікацією вимог.

## Slide 61
Істотна відмінність спіральної моделі від інших моделей процесу створення ПЗ полягає в точному визначенню і оцінюванні ризиків.
Якщо говорити неформально, то ризик ‒ це ті неприємності, які можуть трапитися в процесі розробки системи.
Якщо при написанні програмного коду використовується нова мова програмування, то ризик може полягати в тому, що компілятор цієї мови може бути ненадійним або що результуючий код може бути недостатньо ефективним.
Ризики можуть також полягати в перевищенні строків або вартості проекту.

## Slide 62
Перша ітерація створення ПЗ в спіральній моделі починається з ретельного опрацювання системних показників (цілей системи), таких як експлуатаційні показники і функціональні можливості системи.
Зазвичай, альтернативних шляхів досягнення цих показників або цілей можна сформувати нескінченно багато.

## Slide 63
Кожна альтернатива повинна оцінювати вартість досягнення кожної сформульованої мети.
Результати аналізу можливих альтернатив служать джерелом оцінки проектного ризику.
На наступній стадії спіральної моделі, для оцінки ризиків використовуються більш детальний аналіз альтернатив, прототипування, імітаційне моделювання та ін.

## Slide 64
В спіральній моделі немає фіксованих етапів, таких як розробка специфікації або проектування.
Модель може містити в собі будь-які інші моделі розробки систем.
Наприклад, на одному витку спіралі може використовуватися прототипування для більш чіткого визначення вимог (для зменшення відповідних ризиків).
На наступному витку може застосовуватися каскадна модель.
Якщо вимоги чітко сформульовані, може застосовуватися метод формальних перетворень.

## Slide 65
З врахуванням отриманих оцінок ризиків вибирається той або інший підхід до розробки системних компонентів
Підхід реалізується, потім здійснюється планування наступного етапу процесу створення ПЗ.

## Slide 66: Причини обмеженого застосування автоматизованих засобів
Величезне різноманіття видів діяльності, пов'язаних з розробкою програмних продуктів.
Використання різних підходів до розробки програмного забезпечення в організаціях.
Відмінності характеристик і можливостей створюваних систем, що вимагає особливої уваги до певних сторін процесу розробки.
Навіть в одній організації при створенні різних програмних систем можуть використовуватися різні підходи і технології.

## Slide 67: Стандартизація технологій
Зменшення різнорідності використовуваних в даній організації технологій.
Вдосконалення внутрішніх комунікацій в організації, зменшення часу навчання персоналу
Економічно вигідний процес автоматизації розробок.
Стандартизація зазвичай є першим кроком до впровадження нових методів і технологій інженерії програмного забезпечення.

## Slide 68: Ітераційні моделі розробки програмного забезпечення
Ітеративна й інкрементальна модель – еволюційний підхід
Ітеративна модель припускає розділення життєвого циклу проекту на послідовність ітерацій, кожна з яких нагадує «міні-проект» з усіма фазами життєвого циклу в застосуванні до створення менших фрагментів функціональності.

## Slide 69
Мета кожної ітерації – отримання робочої версії програмної системи, що включає функціональність, визначену інтегрованим змістом усіх попередніх і поточної ітерації.
Результат фінальної ітерації містить всю необхідну функціональність продукту.
Із завершенням кожної ітерації, продукт розвивається інкрементально.

## Slide 70
З точки зору структури життєвого циклу таку модель називають ітеративною.
З точки зору розвитку продукту – інкрементальною.
Досвід індустрії показує, що неможливо розглядати кожен з цих поглядів ізольовано.
Найчастіше таку змішану еволюційну модель називають просто ітеративною (говорячи про процес) та/або інкрементальною (говорячи про нарощування функціональності продукту).

## Slide 71: Зниження невизначеності та інкрементальне розширення функціональності

## Slide 72
Еволюційна модель має на увазі не лише складання працюючої (з погляду результатів тестування) версії системи, але і її розгортання в реальних операційних умовах з аналізом відгуків користувачів для визначення змісту і планування наступної ітерації.
Інкрементальна модель не передбачає розгортання проміжних збірок (релізів) системи
Всі ітерації проводяться по заздалегідь визначеному плану нарощування функціональності
Користувач (замовник) отримує лише результат фінальної ітерації як повну версію системи.

## Slide 73
Ітеративному розбиттю може бути підданий не тільки життєвий цикл в цілому, що включає фази, які перекриваються – формування вимог, проектування, конструювання та ін.
Кожна фаза, у свою чергу, може розбиватися на уточнюючі ітерації, пов’язані, наприклад, з деталізацією структури декомпозиції проекту – наприклад, архітектури модулів системи.

## Slide 74: Гібридні моделі
При створенні великих систем, як правило, доводиться використовувати різні підходи до розробки різних частин системи
Важливу роль відіграє можливість ітераційно виконувати окремі процеси розробки підсистем і весь процес створення програмного забезпечення
У відповідь на зміни вимог повторно виконуються певні етапи створення системи (найчастіше етапи проектування та кодування).

## Slide 75: Agile Modeling
Набір концепцій, принципів і методів (практик), який дозволяє швидко і легко виконувати проектування та документацію для проектів з розробки програмного забезпечення.
Не включає в себе докладні інструкції з проектування, містить описи, як побудувати діаграми UML.
Основна мета – ефективне моделювання та документація, але не включає в себе програмування і тестування, управління проектом, розгортання та обслуговування системи.

## Slide 76: DSDM
Грунтується на концепції швидкої розробки додатків (Rapid Application Development, RAD).
Це ітеративний і інкрементний підхід, з постійною участю користувача/споживача в проекті.

## Slide 77: Extreme programming (XP)
Ідея полягає в тому, щоб використовувати корисні традиційні методи розробки по-новому.
Наприклад, код що написаний одним девелопером, перевіряється іншим.
Дуже часто використовують парне програмування, де один кодер пише код, а його партнер цей код одразу перевіряє.

## Slide 78: Feature driven development (FDD)
Функціонально-орієнтована розробка. Поняття FDD дуже близьке до RUP
Різниця: “Кожна функція повинна реалізовуватися не більше двох тижнів.”
Якщо завдання невелике, його можна розглядати як окрему функцію.
Якщо завдання велике, то воно має бути розділене на декілька самостійних функцій.

## Slide 79: OpenUP
Цей метод розробки є ітераційно-інкрементним.
Позиціонується як одна із версій RUP.
OpenUP ділить життя проекту на чотири фази: початковий етап, фаза специфікації, розробка та передача готового фунціоналу.
Життєвий цикл проекту надає зацікавленим особам та членам колективних точку відліку і прийняття рішень протягом всього проекту.
Можливо ефективно контролювати процес розробки.

## Slide 80: Scrum
Встановлює правила для процесу управління розробки програмного забезпечення
Дозволяє використовувати існуючу практику кодування, регулювати вимоги або приймати тактичні зміни.
Використовуючи Scrum можливо виявити і усунути відхилення від бажаного результату на ранніх стадіях розробки програмного забезпечення.

## Slide 81: Lean software development
Методологія розробки програмного забезпечення метод бережливого виробництва (Lean Manufacturing).
Основні принципи:
максимальна швидка доставка продукції замовнику з дуже короткими ітераціями
мотивація команди зосередитися на навчанні з короткими циклами розвитку
раннє тестування і зворотній зв’язок з клієнтами

## Slide 82: Kanban software development
Канбан реалізує принцип «точно в строк» і урівноважує робоче навантаження між усіма членами команди.
За допомогою Kanban процес розробки зрозумілий для всіх членів команди.
Канбан є візуальною моделлю розвитку, яка показує те, що потрібно виробляти, коли і скільки.

## Slide 83: Scrumban
Scrumban є структурою управління і гібрид Scrum і Kanban.
Розробники працюють з історіями користувачів і намагаються зберігати ітерації якомога коротшими.
Не існує конкретних ролей, як в Scum.
Кожен член команди зберігає свою існуючу роль в проекті.